## Slide 1: SCRUM

## Slide 2: Les valeurs de SCRUM
Scrum est un processus agile qui vise à produire la plus grande valeur métier dans la durée la plus courte.
Un logiciel qui fonctionne est produit à chaque sprint (toutes les 2 à 4 semaines).
Le métier définit les priorités.
L'équipe s'organise elle-même pour déterminer la meilleure façon de répondre aux exigences les plus prioritaires.
A chaque fin de sprint, tout le monde peut voir fonctionner le produit courant et décider soit de le livrer dans l'état, soit de continuer à l'améliorer pendant un sprint supplémentaire.

## Slide 3: Les valeurs de SCRUM
Scrum sert à développer des produits, généralement en quelques mois.
  Fonctionnalités souhaitées collectées dans le backlog de produit
  Classées par priorité.
  Product Owner : responsable de la gestion de ce backlog.
Une version (release) est produite par une série d’itérations d’un mois appelées des sprints.
  Contenu d’un sprint défini par l’équipe, avec le Product Owner, en tenant compte des priorités et de la capacité de l’équipe. À partir de ce contenu, l’équipe identifie les tâches nécessaires et s’engage pour réaliser les fonctionnalités sélectionnées pour le sprint.

## Slide 4: Les valeurs de SCRUM
Scrum sert à développer des produits, généralement en quelques mois.
  Fonctionnalités souhaitées collectées dans le backlog de produit
  Classées par priorité.
  Product Owner : responsable de la gestion de ce backlog.
Une version (release) est produite par une série d’itérations d’un mois appelées des sprints.
  Contenu d’un sprint défini par l’équipe, avec le Product Owner, en tenant compte des priorités et de la capacité de l’équipe.
  À partir de ce contenu, l’équipe identifie les tâches nécessaires et s’engage pour réaliser les fonctionnalités sélectionnées pour le sprint.

## Slide 5: Notion de Sprint

## Slide 6: Notion de Sprint
Un cycle est défini par des phases et des jalons.
Les phases se succèdent et un jalon permet de contrôler le passage à la phase suivante :
  une phase a des objectifs
  Le jalon est là pour vérifier qu’il n’y a pas de déviation par rapport à ces objectifs.
  Cycle traditionnel : chaque phase est différente

## Slide 7: Notion de Sprint
Scrum : appartient aux approches itératives et incrémentales
Modèle de cycle de développement est basé sur une phase qui se répète plusieurs fois successivement.
C’est la notion d’itération, appelée sprint avec Scrum. Tous les sprints se déroulent selon le même schéma et on y fait à chaque fois les mêmes types de travaux.

## Slide 8: Approche itérative et incrémentale
Incrémental
  Incrémental est utilisé pour mettre en évidence l’accroissement du produit obtenu à la fin de chaque sprint.
  Un processus incrémental permet de construire un produit morceau par morceau
Itératif
  Itérer est l’action de répéter.
  Dans le développement de logiciel :
    Terme itération utilisé pour désigner une période de temps dans laquelle sont effectuées des activités, qui seront répétées dans les prochaines itérations.
    Terme est souvent associé à processus.

## Slide 9: Approche itérative et incrémentale
Un processus itératif permet de revenir sur ce qui a été fait, dans le but de l’améliorer ou de le compléter.
Part de l’idée qu’il est difficile, voire impossible, de bien faire la première fois.
Feedback collecté sur le résultat d’une itération permet de faire des améliorations dans la suivante.
On cesse d’itérer quand la qualité obtenue est jugée satisfaisante.

## Slide 10: Approche itérative et incrémentale
Itératif et incrémental
Scrum combine les deux approches avec la notion de sprint :
  à l’issue du sprint, il y a un incrément de produit qui est réalisé,
  le feedback sollicité sur cet incrément permet de le perfectionner dans un prochain sprint.
Un sprint est une itération qui produit un nouvel incrément (incrémental) et peut aussi enrichir un incrément d’un sprint précédent (itératif)..

## Slide 11: Cycle agile
Itératif et incrémental
  Des itérations plus courtes : les sprints durent au maximum un mois.
  Une séquence plus stricte : les sprints ne se chevauchent pas.
  Un rythme régulier : les sprints ont toujours la même durée.

## Slide 12: Bloc de temps
Les sprints ont tous la même durée :
  Scrum s’appuie sur la notion de bloc de temps limité (timebox).
Pas de sprint extensible :
  on ne change pas la date de fin une fois que le sprint a commencé. Même si on n’a pas fini tout ce qu’on voulait faire, on garde la date de fin prévue.
  Pourquoi ? Cela permet d’éviter le syndrome du presque fini (ou fini à 90 %)
   la date de fin est repoussée plusieurs fois.
La notion de bloc de temps évite les dérives :
  à la date prévue, on fait une inspection objective de l’avancement et on ajuste en conséquence la planification des prochains sprints.

## Slide 13: Bloc de temps
Rythme régulier
  La durée des sprints est toujours la même, dans la mesure du possible.
    L’intérêt est de donner un rythme à l’équipe, qui va apprendre à produire régulièrement.
    L’objectif est d’éviter des situations de sur-régime que l’équipe ne pourra pas tenir bien longtemps.
Pousser une équipe à travailler au-delà de son régime de croisière a des effets de bord négatifs sur la qualité de son travail :
  le nombre de défauts augmente,
  la motivation diminue, les pratiques d’ingénierie sont négligées...
Au contraire, un rythme régulier peut être conservé longtemps, voire indéfiniment.
Il présente d’autres avantages : comme on connaît les dates de début et de sprint à l’avance, les revues sont plus faciles à organiser et les intervenants peuvent planifier leur participation.

## Slide 14: Bloc de temps
Ressources régulières
Le bloc de temps délimite la quantité de travail faite pendant le sprint.
Il est le même pour tous les sprints :
  il dépend de la durée du sprint et de la taille de l’équipe qui sont fixes toutes les deux, au moins sur une certaine période.

## Slide 15: Durée d’un sprint
Aux débuts de Scrum : des sprints d’un mois, sans variation.
Aujourd’hui : tendance à faire des sprints plus courts :
Sondage sur la durée des sprints

## Slide 16: Cycle de développement de SCRUM
Aspects temporels : phases et jalons.
Aujourd’hui : tendance à faire des sprints plus courts :
  Avec Scrum le jalon mineur est la fin du sprint et le jalon majeur est la production de la release.
Une release est une série de sprints qui se termine quand les incréments successifs constituent un produit qui présente suffisamment de valeur à ses utilisateurs.

## Slide 17: Cycle de développement de SCRUM
La durée des releases est définie par l’équipe et le Product Owner.
La tendance est à raccourcir ces durées :
  pour de nombreuses équipes, une release dure environ trois mois, avec des sprints de deux ou trois semaines.
  Cela permet de dérouler de quatre à six sprints dans une release.
Il n’y a pas de chevauchements :
  on ne commence pas un sprint tant que le précédent n’est pas terminé et, en principe, le nouveau démarre immédiatement après le précédent.
Les sprints s’enchaînent sans délai :
  le nouveau démarre immédiatement après le précédent.

## Slide 18: Cycle de développement de SCRUM

## Slide 19: Activités et cycle de développement
Un cycle de développement se présente comme un enchaînement de phases dans lesquelles on effectue des activités.
Pour un développement de logiciel, les activités sont généralement :
  Spécification fonctionnelle (requirements)
  Architecture (conception)
  Codage (et test unitaire)
  Test (d’intégration et de recette)
Pour simplifier: usage de S A C T pour désigner ces activités

## Slide 20: Activités et cycle de développement

## Slide 21: Résultat d’un sprint
le résultat attendu est un incrément du produit final, qui est potentiellement livrable.

## Slide 22: Résultat d’une release
A voir

## Slide 23: Guides pour les releases et sprints
Il y a trois périodes distinctes dans une release :
  La période centrale, celle des sprints.
  La période avant le premier sprint.
  Une période après le dernier sprint et avant la fin de la release.

## Slide 24: Guides pour les releases et sprints
Démarrer le premier sprint au bon moment
  Le développement d’une release commence par des travaux particuliers à faire avant de lancer les sprints successifs :
    comme constituer l’équipe, définir la vision
    produire un backlog initial et une première planification de la release.
  Si la release en question est la première dans la vie du produit :
    travaux de définition de produit
    et d’architecture avant de lancer les sprints.
  La période de temps en début de release est parfois appelée le sprint zéro
    un sprint comme les autres
    durée est variable, les tâches qu’on y fait sont spécifiques de cette phase,
    il n’y a pas le cérémonial habituel des sprints,
    on ne produit pas une version potentiellement utilisable à la fin

## Slide 25: Guides pour les releases et sprints
Produire des micros incréments
Dans le cadre d’un développement logiciel, ces micro-incréments sont des versions
intermédiaires produites pendant le sprint. Elles sont utilisées par l’équipe de développement et le Product Owner pour passer les tests fonctionnels.

## Slide 26: Guides pour les releases et sprints
Enchaîner les sprints
  « Si on se réfère à l’athlétisme, objet de la métaphore, on ne peut pas sprinter pendant toute la durée de la course de fond que constitue une release, il faut des phases de récupérations. »
  Certains membres de l’équipe le font savoir lors des rétrospectives :
    ils souhaitent des jours de récupération entre les sprints.
    La plupart se contentent d’un week-end avant de repartir sur un nouveau sprint : la revue et la rétrospective se font le vendredi et le prochain sprint démarre le lundi.
  # Un développement avec Scrum s’apparente plus à une course à un rythme régulier, sans pause à chaque étape.

## Slide 27: Product Owner

## Slide 28: Responsabilités

## Slide 29: Responsabilités
Fournir une vision partagée du produit :
  Le Product Owner est responsable de définir l’objectif du produit et de le partager avec l’équipe qui le développe.
  le Product Owner doit avoir une bonne vision du produit.
    La vision se construit au début du développement d’un nouveau produit et se consolide ensuite.
  Elle consiste typiquement à définir :
    l’énoncé du problème que le produit veut résoudre,
    une position du produit qui soit claire pour tout le monde, une liste des fonctionnalités essentielles.
  Chaque membre de l’équipe et toutes les parties prenantes du projet doivent partager la même vision1, et c’est au Product Owner de s’en assurer.

## Slide 30: Responsabilités
Définir le contenu du produit
  Le Product Owner définit le contenu du produit.
    Pour cela, il identifie les fonctionnalités requises et les collecte dans une liste, appelée le backlog de produit.
  Le Product Owner est responsable du backlog de produit et y contribue de façon régulière.
    En plus de son travail pour le sprint courant, il passe une bonne partie de son temps sur les éléments du backlog prévus pour les sprints suivants.
  Le Product fournit aussi ses conditions de satisfaction, qui permettront de s’assurer que ce qu’il demande est bien réalisé :
    il est donc impliqué dans les tests d’acceptation.

## Slide 31: Responsabilités
Planifier la vie du produit
  C’est le Product Owner qui définit l’ordre dans lequel les parties du produit seront développées.
    Il doit alimenter l’équipe avec les fonctionnalités à développer, selon ses priorités définies en fonction de la valeur qu’elles apportent.
  L’ordre de réalisation définit le cycle de vie du produit.
    Cette vie est constituée d’une succession de versions (les releases).
  Le Product Owner définit l’objectif d’une release et prend les décisions sur son contenu et sa date de mise à disposition du produit.
  En résumé, s’il n’a pas d’autorité formelle sur des personnes, le Product Owner a une grande influence sur le produit réalisé.

## Slide 32: Compétences souhaitées

## Slide 33: Compétences souhaitées
Bonne connaissance du domaine métier
  Ce qu’on appelle le métier (business), et qu’on retrouve en français dans l’expression coeur de métier
  Constitue un domaine de connaissances en relation avec le quoi et le pourquoi d’un produit.
    Le quoi (what), c’est ce que doit faire le produit.
    Le pourquoi (why), c’est la justification de l’existence du produit et de son contenu, en termes de fonctionnalités.
  Une bonne connaissance du domaine métier est fondamentale pour le Product Owner :
    il est le représentant dans l’équipe de toutes les personnes qui utilisent ou font utiliser le produit ;
    Produit étant développé pour rendre des services à ces personnes, par exemple en automatisant des parties d’un processus.

## Slide 34: Compétences souhaitées
Bonne connaissance du domaine métier
  Le Product Owner peut avoir acquis cette connaissance :
    parce qu’il est un des utilisateurs potentiels et c’est souvent le cas dans les entreprises qui développent des produits à usage interne ;
    dans celles produisant pour des clients externes, le Product Owner vient souvent des équipes marketing ou produit.
  On ne demande pas à un Product Owner de tout connaître du domaine fonctionnel :
    sur des produits de grande taille, Il s’appuiera, quand cela s’avérera nécessaire, sur les bonnes personnes pour assumer pleinement son rôle.

## Slide 35: Compétences souhaitées
Maîtrise des techniques de définition de produit
  Le Product Owner définit ce que fait le produit.
    Il a besoin d’avoir la maîtrise des techniques de collecte des besoins et de leur transformation en éléments du backlog de produit.
    Traditionnellement, dans le développement de logiciel, la discipline d’ingénierie des exigences (requirements engineering) est celle qui définit le processus de collecte de ce que doit faire le produit.
    Scrum ne prescrit pas de technique particulière pour identifier les éléments du backlog,
    # le constat fait sur le terrain est que la pratique la plus fréquemment associée à Scrum est celle des « user stories ».
  La connaissance, et si possible la pratique des techniques de définition de produit, est requise pour le Product Owner.

## Slide 36: Compétences souhaitées
Capacité à prendre des décisions rapidement
  Choisir entre plusieurs alternatives sur des sujets d’importance variée :
    cela arrive quotidiennement sur un projet : pour des raisons d’efficacité,
    le Product Owner doit pouvoir le faire seul, sans en référer à une hiérarchie ou une autorité supérieure.
     il est essentiel qu’il ait la confiance des différents intervenants : il doit les voir régulièrement, les consulter sur les éléments du backlog qu’il connaît mal et sur les priorités pour la release en cours.
  Si les avis de ces intervenants sont contradictoires, ce qui ne manquera pas d’arriver,
    le Product Owner doit avoir l’autorité pour décider et fédérer les points de vue en une seule proposition.
    Il ne suffit pas qu’une personne décide, il faut aussi que ses décisions soient respectées et appliquées.
  Le Product Owner entraîne l’équipe en faisant en sorte que tout le monde adhère pleinement aux choix sur le contenu du produit.

## Slide 37: Compétences souhaitées
Capacité à détailler au bon moment
Avec une approche agile :
  La spécification des exigences n’est pas détaillée dès le début du développement.
  Un gros travail pour tout spécifier au commencement du projet (BRUF, Big Requirements Up Front) n’est pas recommandé.
   le Product Owner doit savoir, en fonction de l’avancement, à quel moment détailler des éléments du backlog de produit.
  Pour cela, il doit faire preuve d’anticipation.
    La notion de priorité entre les éléments du backlog va l’y aider : ce qui est le plus prioritaire doit être prêt en premier.
  Concrètement, cela signifie qu’il va passer du temps à s’impliquer sur les travaux courants, comme les autres membres de l’équipe, mais qu’une bonne partie de son temps porte aussi sur le futur du produit dans les semaines ou les mois qui viennent.
Le Product Owner décompose et détaille, au bon moment, le contenu du produit.

## Slide 38: Compétences souhaitées
Esprit ouvert au changement
Le backlog de produit : outil principal du Product Owner :
  est vivant et évolue pendant toute la vie du projet.
  Différence fondamentale avec la pratique qui consiste à essayer de figer les spécifications au début.
Un bon Product Owner s’adapte et prend en compte le feedback qui remonte suite aux livraisons régulières des versions du produit.
Ajuster la vision et mettre à jour le backlog sont la preuve de son ouverture au changement.
Il va même jusqu’à solliciter des idées de changement auprès des utilisateurs et de l’équipe.

## Slide 39: Compétences souhaitées
Aptitude à la négociation
le Product Owner doit faire preuve de pédagogie pour expliquer ce qu’il propose d’ajouter au produit et convaincre l’équipe que les priorités qu’il propose sont les bonnes :
  Lors des séances d’estimation et de planification qu’il effectue en compagnie de l’équipe.
Pendant le développement, il est souhaitable que le Product Owner rencontre souvent le reste de l’équipe.
  Il vient normalement au scrum quotidien et c’est une bonne habitude qu’il reste discuter avec les développeurs à la suite de cette réunion.
  C’est l’occasion d’écouter leurs propositions sur le produit et ils ont souvent de très bonnes idées.

## Slide 40: Choix du Product Owner
Disponibilité continue
  Le Product Owner fait partie de l’équipe et participe aux réunions du cérémonial.
    Par opposition à ce qui se passe pour un projet classique, où l’intervention du client (ou de son représentant) est importante au début et à la fin, l’implication du Product Owner est continue sur tous les sprints.
  Le Product Owner est un membre de l’équipe à part entière, il est tenu de participer aux réunions Scrum.
Implication au jour le jour
  En plus de participer à ces réunions, le Product Owner se doit aussi de :
    mettre à jour le backlog de produit, ajuster les priorités,
    répondre aux questions sur le produit,
    définir les tests d’acceptation,
    passer ces tests ou s’assurer qu’ils sont bien passés.

## Slide 41: Choix du Product Owner
Une seule personne
  Parler d’une seule voix
    Il faut parler d’une seule voix à une équipe et cette voix, c’est celle du Product Owner de l’équipe.
    S’il décide de faire intervenir d’autres personnes sur des domaines complémentaires aux siens, il vaut mieux qu’il soit présent aussi, sinon il lui sera difficile de s’approprier le produit.
  Ne pas déléguer trop de responsabilités
    Cela peut fonctionner un temps, mais le risque dans ce cas est de soumettre l’équipe à deux sons de cloche et de la perturber quand le vrai Product Owner s’exprime après son délégué.
    Et surtout c’est contraire à une pratique essentielle des méthodes agiles :
  Un groupe de PO doit avoir un responsable (sur de gros projets) :
    Super Product Owner

## Slide 42: Scrum Master et de l’équipe

## Slide 43: Responsabilités du Scrum Master
veiller à la mise en application de Scrum, par exemple en faisant en sorte que les différentes réunions aient lieu et qu’elles se fassent dans le respect des règles ;
encourager l’équipe à apprendre, et à progresser, en fonction du contexte du projet, dans les pratiques d’ingénierie ;
faire en sorte d’éliminer les obstacles qui pourraient freiner l’avancement,
par exemple en protégeant l’équipe des interférences extérieures pendant le déroulement d’un sprint ;
inciter l’équipe à devenir autonome.

## Slide 44: Responsabilités du Scrum Master
Avant le premier sprint
  Le ScrumMaster est souvent la première personne désignée dans l’équipe.
  Il peut donc être impliqué dans la constitution de l’équipe.
  Il arrive qu’il participe au choix, toujours délicat, du Product Owner.
  s’assurer que la logistique, en particulier les bureaux et leur agencement, est adaptée aux pratiques de travail en équipe.
Tâches périodiques pendant les sprints
  Le ScrumMaster met Scrum en application.
  Il organise et anime les réunions qui constituent le cérémonial d’un sprint.
  Il fait en sorte que ces réunions aient lieu et qu’elles soient efficaces.
  Il y joue un rôle de facilitateur, littéralement « celui qui facilite les choses ».

## Slide 45: Responsabilités du Scrum Master
Élimination des obstacles
  C’est au ScrumMaster d’identifier les obstacles mis en évidence par l’application de Scrum et de s’assurer de leur élimination.
  C’est une activité curative : le ScrumMaster fait tout pour éviter qu’ils ralentissent durablement l’équipe.
  Il s’appuie sur des compétences internes à l’équipe ou va chercher des compétences externes si c’est nécessaire pour solutionner un problème.
  Le ScrumMaster s’occupe également du préventif : certains événements ne constituent pas des obstacles mais pourraient le devenir. Il doit s’efforcer de protéger l’équipe, en différant les impacts négatifs de futurs événements sur sa capacité à produire.

## Slide 46: Responsabilités de l’équipe
Une des missions du ScrumMaster est de motiver l’équipe pour qu’elle devienne autonome et responsable.
Le rôle de l’équipe est essentiel :
  c’est elle qui va réaliser le produit, en développant un incrément à chaque sprint.
  Elle est investie avec le pouvoir et l’autorité pour le faire de la façon la plus efficace. Pour cela, elle s’organise elle-même et doit avoir toutes les compétences nécessaires au développement du produit.
  Il n’y a pas de rôles spécialisés dans une équipe, elle doit posséder les compétences nécessaires pour accomplir le travail à faire : on dit qu’elle est multifonctionnelle.

## Slide 47: Responsabilités de l’équipe
Une des missions du ScrumMaster est de motiver l’équipe pour qu’elle devienne autonome et responsable.
Le rôle de l’équipe est essentiel :
  c’est elle qui va réaliser le produit, en développant un incrément à chaque sprint.
  Elle est investie avec le pouvoir et l’autorité pour le faire de la façon la plus efficace. Pour cela, elle s’organise elle-même et doit avoir toutes les compétences nécessaires au développement du produit.
  Il n’y a pas de rôles spécialisés dans une équipe, elle doit posséder les compétences nécessaires pour accomplir le travail à faire : on dit qu’elle est multifonctionnelle.
  C’est l’équipe qui définit elle-même la façon dont elle organise ses travaux :
    ce n’est pas le ScrumMaster (ni le Product Owner).
    Chaque membre de l’équipe apporte son expertise, la synergie améliorant l’efficacité globale.

## Slide 48: Compétences souhaitées du Scrum Master

## Slide 49: Compétences souhaitées du Scrum Master
Une des missions du ScrumMaster est de motiver l’équipe pour qu’elle devienne autonome et responsable.
Le rôle de l’équipe est essentiel :
  Réaliser le produit, en développant un incrément à chaque sprint.
  Elle est investie avec le pouvoir et l’autorité pour le faire de la façon la plus efficace. Pour cela, elle s’organise elle-même et doit avoir toutes les compétences nécessaires au développement du produit.
  Il n’y a pas de rôles spécialisés dans une équipe, elle doit posséder les compétences nécessaires pour accomplir le travail à faire : on dit qu’elle est multifonctionnelle.
  C’est l’équipe qui définit elle-même la façon dont elle organise ses travaux :
    ce n’est pas le ScrumMaster (ni le Product Owner).
    Chaque membre de l’équipe apporte son expertise, la synergie améliorant l’efficacité globale.

## Slide 50: Backlog

## Slide 51: Backlog
Une équipe Scrum ne produit pas une documentation faite au début du projet:
  qui décrit en détail toutes les spécifications fonctionnelles.
Elle collecte les fonctions essentielles et les raffine progressivement. L’outil de collecte s’appelle le backlog de produit.
Une liste dont les éléments sont rangés par priorité :
  Elément = Story

## Slide 52: Backlog
Dans un backlog de produit, les stories sont rangées selon l’ordre envisagé pour leur réalisation.
Cette notion de priorité, qui n’est pas usuelle dans les documents de spécification, prend une grande importance dans le développement itératif.
Pour un produit, il existe un et un seul backlog (c’est pour cela qu’on dit backlog de produit).
On y trouve rassemblé ce qui est d’ordinaire dispersé dans plusieurs documents ou dans plusieurs outils.

## Slide 53: Backlog
Utilisateurs du backlog
  Le backlog sert à communiquer :
    il est utilisé largement, car au carrefour de plusieurs activités :
    l’ingénierie des exigences, puisqu’on y collecte ce que doit faire le produit ;
    la conception et le codage des stories sélectionnées pour un sprint ;
    le test, qui permettra de s’assurer que les stories sont bien finies dans un sprint.
  Même si c’est le Product Owner qui en est responsable et qui définit les priorités,
    Le backlog est partagé entre toutes les personnes de l’équipe.
    Le backlog est également visible des personnes extérieures à l’équipe qui sont intéressées par le développement du produit : clients, utilisateurs, managers, marketing, opérations...
    Tout ce monde y a accès, ce qui favorise la transparence et facilite le feedback, qui se concrétise par l’ajout de nouvelles stories.

## Slide 54: Backlog
Vie du backlog
Le backlog suit la vie du produit qu’il décrit, il évolue avec lui ; il peut donc avoir une durée de vie très longue, courant sur de nombreuses releases.
  Émergence progressive :
    Plutôt que d’essayer de tout figer dans le détail au début, le contenu du backlog est décomposé progressivement.
  Changements continuels
    Le backlog n’est pas un document figé, il n’est jamais complet ou fini tant que vit le produit, il évolue continuellement : des éléments sont ajoutés, des éléments sont supprimés, des éléments sont décomposés ou les priorités ajustées.

## Slide 55: Backlog

## Slide 56: Backlog
  Utilisation continue
    Le backlog est élaboré dans une forme initiale avant le lancement du premier sprint :
      Il permet de planifier la release.
    Il sert pendant les sprints pour connaître les stories en cours de développement.
      Par exemple, lors de la réunion de planification en début de sprint,
      il est utilisé pour décider du sous-ensemble qui sera réalisé pendant le sprint.

## Slide 57: Notion de priorité dans le backlog
les stories les plus prioritaires du backlog sont candidates à être développées dans le prochain sprint
Les stories moins prioritaires seront développées plus tard, dans des sprints futurs :
  Elles peuvent donc être moins détaillées et être dans un état différent, avec des attributs moins précis.
la priorité permet de constituer le flux de stories qui va alimenter l’équipe :
  L’ordre peut changer tant que l’équipe n’a pas commencé à développer la story.

## Slide 58: Notion de priorité dans le backlog

## Slide 59: Notion de priorité dans le backlog
les méthodes agiles avaient pour but de maximiser la valeur.
Critères :
  Le risque qu’elle permet de réduire :
    L’objectif est de réduire l’exposition au risque le plus rapidement possible. Des stories permettant de valider des choix techniques structurants sont monnaie courante dans les premiers sprints d’un nouveau développement innovant.
  L’incertitude sur des besoins des utilisateurs qu’elle permettra de diminuer :
    Quand un utilisateur désire une fonctionnalité mais ne sait pas de quelle façon le service doit être rendu, la solution est de lui montrer rapidement une versionpour obtenir du feedback. La connaissance apportée par le développement des stories relatives à cette fonctionnalité est une occasion d’améliorer le produit.

## Slide 60: Notion de priorité dans le backlog
les méthodes agiles avaient pour but de maximiser la valeur.
Critères :
  La qualité à laquelle elle contribue :
    Les travaux visant à garantir la qualité du produit devraient être prioritaires. Par exemple, si une rétrospective a mis en évidence la nécessité d’automatiser les tests, la story correspondant aura une priorité élevée.
  Les dépendances entre stories :
    Si une story A ne peut être développée que si une autre story B existe, la story B doit être plus prioritaire que A.

## Slide 61: Caractéristiques d’un élément du backlog

## Slide 62: Notion de priorité dans le backlog
Types :
  User story :
    Elle décrit un comportement du produit visible pour les utilisateurs et qui leur apporte de la valeur ou de l’utilité.
  Story technique :
    Elle est invisible pour les utilisateurs mais visible par l’équipe de développement. Elle est nécessaire pour pouvoir développer certaines user stories, son utilité est donc indirecte.
  Défaut :
    Il est relatif à un comportement visible des utilisateurs mais qui enlève de la valeur au produit. En développement de logiciel, on parle couramment de bug. Avec Scrum, on ne se préoccupe pas de savoir si une anomalie correspondà un bug ou à une demande d’évolution du produit. Peu importe,
    c’est un défaut qui demande du travail. Le défaut va dans le backlog et, par facilité de langage, nous allons considérer que c’est aussi une story, de type défaut.

## Slide 63: Cycle de vie d’un élément du backlog

## Slide 64: Notion de priorité dans le backlog
Types :
  User story :
    Elle décrit un comportement du produit visible pour les utilisateurs et qui leur apporte de la valeur ou de l’utilité.
  Story technique :
    Elle est invisible pour les utilisateurs mais visible par l’équipe de développement. Elle est nécessaire pour pouvoir développer certaines user stories, son utilité est donc indirecte.
  Défaut :
    Il est relatif à un comportement visible des utilisateurs mais qui enlève de la valeur au produit. En développement de logiciel, on parle couramment de bug. Avec Scrum, on ne se préoccupe pas de savoir si une anomalie correspondà un bug ou à une demande d’évolution du produit. Peu importe,
    c’est un défaut qui demande du travail. Le défaut va dans le backlog et, par facilité de langage, nous allons considérer que c’est aussi une story, de type défaut.