## Slide 1: Méthode agile XP : eXtreme Programming
M. OUZZIF

## Slide 2: Préhistoire : influences
Culture SmallTalk
▸ 198x : Kent Beck et Ward Cunningham travaillent chez Tektronix
▸ Elements clef de cette culture :
▸ Développement en binôme
▸ Refactoring
▸ Changements rapides
▸ Interaction permanente avec le client
▸ Intégration continue
▸ Développement itératif
▸ Tests permanents
Episodes
▸ 1986-1996 : Kent Beck et Ward Cunningham développent un ensemble de bonnes pratiques
▸ Support dans le langage Episodes de Ward Cunningham

## Slide 3: Préhistoire : influences
Refactoring :
  Ou réusinage de code ou remaniement :
  - consiste à retravailler le code source d'un code informatique sans ajouter de fonctionnalités au logiciel ni corriger de bogues
  - # mais en améliorant sa lisibilité pour simplifier sa maintenance, ou le rendre plus générique.
▸ 1989-1992 : William F. Opdyke, ”Refactoring Object-Oriented Frameworks”. PhD Thesis
▸ 1995-1996 : Kent Beck, ”Smalltalk Best Practices Patterns”
▸ 1999 : Martin Fowler, ”Refactoring : Improving the Design of Existing Code”
Test-Driven Development
▸ Dérivé des pratiques de refactoring
▸ Premier article publié par Kent Beck à propos de SmallUnit
▸ 1997 : Création de JUnit par Kent Beck et Erich Gamma

## Slide 4: Préhistoire : influences
Design Patterns :
ou patron de conception (Design pattern en anglais) :
- est une solution générique d'implémentation répondant à un problème spécifique.
- décrit généralement une structure de classes utilisant des interfaces
▸ Idée reprise de l’architecture, plus particulièrement de Christopher Alexander
▸ Kent Beck et Ward Cunningham ont appliqué le concept de patrons au logiciel depuis 1987
▸ 1995 : Publication de Design Patterns, par
▸ Erich Gamma , Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides

## Slide 5: Les débuts
Projet C3 (Chrysler, 1996) : Naissance du processus
▸ Intervention de Kent Beck pour améliorer les performances
▸ Identification de maux plus profonds
▸ La direction lui confie l’équipe pour récrire le logiciel
▸ Mise au point des pratiques XP avec Ron Jeffries
▸ Correspond à la somme des influences vues précédemment
▸ Octobre 1998 : Article dans Distributed Computing Magazine sur C3 et XP
De l’utilisation du Wiki Wiki Web
▸ Ward Cunningham a mis au point ce site collaboratif
▸ Utilisé par la communauté XP pour affiner et discuter le processus

## Slide 6: Les débuts
Evolution et gain de popularité
▸ Septembre 1999 : ”Extreme Programming Explained” par Kent Beck
▸ Processus presque identique à celui appliqué sur C3
▸ Intégration du processus Scrum pour la gestion de projet
▸ Décembre 1999 : 1e ”XpImmersion” à ObjectMentor
▸ 31 Décembre 1999 : Création du groupe de discussion XP sur Yahoo !
▸ Juin 2000 : 1e conférence internationale sur XP
▸ Septembre 2000 : ”Extreme Programming Installed” écrit entre autre par Ron Jeffries
▸ Juillet 2001 : Première conférence ”XpUniverse”

## Slide 7: Le Manifeste Agile
Meilleures manières pour développer des logiciels en aidant les autres et en développant nous mêmes.
  Valorisation :
    Des personnes et interaction plutôt que processus et outils
    Du logiciel fonctionnel plutôt que documentation complète
    De la collaboration avec le client plutôt que négociation de contrat
    De la Réagir au changement plutôt que suivre un plan
Bien que les éléments de droite soient importants Méthodes agiles  considèrent que les éléments de gauche le sont encore plus.

## Slide 8: XP
La méthode Extrème Programming (XP) est une méthode agile de gestion de projet informatique adaptée aux équipes réduites avec des besoins changeants.
Elle pousse à l'extrême des principes simples.

## Slide 9: Valeurs XP
Communication
▸ Développement = Effort collectif de création
▸ Avoir une vision commune et pouvoir se synchroniser
 Qualité de la communication
▸ Communication directe et contact humain
▸ Faiblesse pour la traçabilité et la structuration
▸ Augmentation de la réactivité
▸ Communication écrite présente :
en général par du code
  - C'est le moyen fondamental pour éviter les problèmes.
  - Les pratiques que préconise l'XP imposent une communication intense.
  Les tests, la programmation en binôme et le jeu du planning obligent les développeurs, les décideurs et les clients à communiquer.
  Si un manque apparait malgré tout, un coach se charge de l'identifier et de remettre ces personnes en contact.

## Slide 10: Valeurs XP
Simplicité
▸ « La chose la plus simple qui puisse marcher »
▸ Simple # Simpliste
▸ Eviter la complexité inutile dans le code
▸ Toute duplication doit être éliminée
- La façon la plus simple d'arriver au résultat est la meilleure.
- Anticiper les extensions futures est une perte de temps.
- Une application simple sera plus facile à faire évoluer

## Slide 11: Valeurs XP
Retour d’information (Feedback)
▸ Boucles de feedback pour réduire les risques
▸ Connaître l’état du projet
▸ Rectifier le tir si nécessaire
▸ Facteur de qualité
▸ Acquisition d’expérience
▸ Amélioration constante du travail
- Le retour d'information est primordial pour le programmeur et le client.
- Les tests unitaires indiquent si le code fonctionne.
- Les tests fonctionnels donnent l'avancement du projet. - Les livraisons fréquentes permettent de tester les fonctionnalités rapidement.

## Slide 12: Valeurs XP
Courage
▸ Se lancer dans un projet non entièrement spécifié
▸ Accepter de remanier une portion de code devenue complexe
▸ Appliquer les valeurs de feedback et de communication
▸ Accepter de montrer ses propres limites
▸ Maintenir une transparence complète
- Certains changements demandent beaucoup de courage.
- Il faut parfois changer l'architecture d'un projet, jeter du code pour en produire un meilleur ou essayer une nouvelle technique.
- Le courage permet de sortir d'une situation inadaptée.
- C'est difficile, mais la simplicité, le feedback et la communication rendent ces tâches accessibles.

## Slide 13: Principes XP
Le client (maîtrise d’ouvrage) pilote lui-même le projet :
et ce de très près grâce à des cycles itératifs extrêmement courts (1 ou 2 semaines)
L’équipe livre très tôt dans le projet une première version
du logiciel :
les livraisons de nouvelles versions s’enchaînent ensuite à un rythme soutenu pour obtenir un feedback maximal sur l’avancement des développements
L’équipe s’organise elle-même pour atteindre ses objectifs :
en favorisant une collaboration maximale entre ses membres
L’équipe met en place des tests automatiques pour toutes les
fonctionnalités qu’elle développe :
ce qui garantit au produit un niveau de robustesse très élevé
Les développeurs améliorent sans cesse la structure interne du logiciel :
  pour que les évolutions y restent faciles et rapides

## Slide 14: Equipe et rôle XP : Programmeur
Deux hypothèses dans XP pour justifier l’importance du code
▸ Code clair, structuré et simple modifié autant de fois que nécessaire pour qu’il soit compréhensible et non redondant est la meilleure forme de conception
Tests et proximité du client
▸ Tests (cf. Feedback)
▸ Eviter les décalages entre ce que l’on veut coder et le comportement réel
▸ Ce qui n’est pas testé n’existe pas (cf. Courage)
▸ Ecouter le client (cf. Communication)
▸ Lui seul sait comment le logiciel doit fonctionner

## Slide 15: Equipe et rôle XP : Programmeur
Conception pour un codage durable
▸ Elle est très importante !
▸ Elle a un but différent :
▸ Ne pas montrer ce que l’on a codé
▸ Ne pas fournir des documents remplis de schémas
▸ Garantir le long terme
Interventions sur la conception
▸ Collectivement lors des séances de planification
▸ Lors de l’écriture des tests unitaires
▸ Par le remaniement (refactoring)

## Slide 16: Equipe et rôle XP : Programmeur
Responsabilisation
▸ Retour du programmeur comme rôle central
▸ A la fois : codeur, testeur, concepteur et analyste
▸ Apprentissage Qualités humaines nécessaires
▸ XP : Ecole de l’excellence
▸ Responsabilisés pour donner le meilleur d’eux même
▸ ex. : estimation des charges et délais
Pratiques XP
▸ Programmation en binôme ▸ Responsabilité collective du code
▸ Tests unitaires ▸ Règles de codage
▸ Conception simple ▸ Intégration continue
▸ Remaniement ▸ Rythme durable

## Slide 17: Equipe et rôle XP : Client
Qui est-il ?
▸ Pas nécessairement le client contractuel
▸ Assistant à maîtrise d’ouvrage
▸ Représentant des utilisateurs
▸ A défaut quelqu’un pour agir comme client « artificiel »
▸ Chef de projet
▸ Ingénieur chargé des spécifications

## Slide 18: Equipe et rôle XP : Client
Client sur site et feedback
▸ Intégré à l’équipe de développement
▸ Plus de cahier des charges vague ou incompréhensible
▸ Plus de démo truquée
▸ Explique se qu’il souhaite aux développeurs
 Vision plus rapide du résultat
 Prise de conscience en cas d’erreur

## Slide 19: Equipe et rôle XP : Client
Scénarios clients
▸ Description informelle d’une fonctionnalité ou d’une interaction avec l’utilisateur
▸ Le plus simple possible
Démarrage du projet
▸ Des scénarios initiaux sont dégagés et présentés
▸ Ils sont classés par priorité et répartis en itérations
A chaque itération...
▸ Grâce au feedback introduit (logiciel fonctionnel) :
▸ Il peut revoir le contenu des itérations
▸ Modifier ses scénarios
▸ Il est garant des fonctionnalités du logiciel

## Slide 20: Equipe et rôle XP : Client
Tests de recette
▸ But : préciser les contours des scénarios
▸ Données concrètes levant les ambiguïtés
▸ Preuve que le système fait ce qu’il est demandé
▸ A chaque fin d’itération tous les tests de recette doivent passer avec succès
Pratiques XP
▸ Planification itérative
▸ Rédaction des scénarios clients
▸ Séances de planification
▸ Tests de recette
▸ Intégration continue
▸ Rythme durable

## Slide 21: Equipe et rôle XP : Testeur
Le bras droit du client
▸ Définit et automatise les tests de recette
▸ Conseille le client sur la testabilité d’une fonctionnalité
▸ Utilisation d’outils différents pour scripter
▸ Garant du sentiment de réussite sur le projet
▸ Test fonctionnel réussi  Progression
▸ Communiquer pour motiver (graphique de progression...)
Compétences requises
▸ Programmeur hétéroclite (maîtriser l’outillage de test)
▸ Rigoureux et intègre
Pratiques XP
▸ Suivi des tests (planification itérative)
▸ Tests de recette
▸ Intégration continue
▸ Rythme durable

## Slide 22: Equipe et rôle XP : Tracker
Missions
▸ Suivre les tâches en cours d’itération
▸ Interroger les programmeurs
▸ Savoir où ils en sont
▸ Ne pas les mettre sur des charbons ardents
▸ Attention à ne pas dériver en discussion technique
▸ Détecter les problèmes avant qu’il ne soit trop tard
▸ Révélateur
▸ Pas de prise d’initiative
▸ Il fait en sorte que la tâche de 3 jours en prenne 4 et non 6

## Slide 23: Equipe et rôle XP : Tracker
Qui est-il ?
▸ Pas un supérieur hiérarchique
▸ Quelqu’un a qui on peut se confier
▸ De préférence pas un programmeur, mais quelqu’un d’extérieur
▸ Pour éviter les discussions techniques
▸ A défaut, ce rôle peut tourner entre les
programmeurs à chaque itération
Pratiques XP
▸ Planification itérative

## Slide 24: Equipe et rôle XP : Manager
Position dans l’organisation
▸ Supérieur hiérarchique des programmeurs
▸ Ne fait pas partie intégrante de l’équipe
▸ Chef du service auquel appartient l’équipe
▸ Chef de projet global (dans le cadre d’un sous-projet)
Responsabilités
▸ Il s’occupe matériellement de l’équipe
▸ Il demande des comptes (sur les engagements pris)
▸ Interface avec l’extérieur (dans le cadre d’un sous-projet)
Pratiques XP
▸ Scénarios client
▸ Planification itérative
▸ Rythme durable

## Slide 25: Equipe et rôle XP : Coach
Garant du processus
▸ Il réunit tout les autres rôles
▸ Vérifie que chaque rôle est respecté
▸ Ses buts ultimes :
▸ Equipe autonome
▸ Chaque programmeur est en amélioration continue
▸ Ses qualités
▸ Expert de la méthode XP
▸ Expert technique
▸ Programmeur chevronné
▸ Architecte
▸ Pédagogue et sensible
▸ Sang-froid
Pratiques XP
▸ Toutes !

## Slide 26: Répartition des rôles
Plusieurs rôles pour une personne
▸ Attention aux combinaisons possibles
▸ Toutefois, pas de règle absolue
▸ S’assurer qu’une cumulation ne pousse pas à sacrifier une composante importante d’un rôle
Plusieurs personnes pour un rôle
▸ Programmeur, le plus grand nombre
▸ Tracker, une seule personne... à un moment donné
▸ Coach, une personne unique
▸ Manager, une personne unique
▸ Client+Testeur, d’une personne à une équipe

## Slide 27: Précautions
Comportements contre-indiqués
▸ S’attribuer les mérites ou rejeter la faute sur les autres
▸ Un codeur (même très compétent)
▸ faisant des choses que personne ne comprend
▸ refusant de travailler avec quelqu’un de moins compétent
▸ Chercher à se rendre indispensable
Eviter la spécialisation
▸ Tendance naturelle à la constitution de sous-groupes
▸ Avec XP, pas de conséquences tant que le groupe est petit
▸ Envisager des mécanismes de rotation pour les binômes
▸ Cas particulier du consultant
1. Le consultant est appelé pour un problème précis
2. Il travaille toujours accompagné par un programmeur
3. L’équipe souhaitera probablement refaire le travail

## Slide 28: Précautions

## Slide 29: Précautions

## Slide 30: Développement piloté par les tests
Automatisation
▸ Tests d’un logiciel sont généralement automatisables
▸ Automatisation  moins de temps consacré aux tests
▸ Temps nécessaire à l’automatisation plus long, mais...
▸ Moins de défauts dans le code
▸ Moins de régressions
Ecrire les tests en premier
▸ Position a priori paradoxale, mais...
▸ Elimination du dilemme habituel en fin de projet
▸ Code plus facilement testable
▸ Moins d’enchevêtrement Meilleure conception
▸ Tests fonctionnels  Forme de spécification
▸ Tests unitaire  Forme de conception détaillée

## Slide 31: Développement piloté par les tests
Tests Fonctionnels
▸ Dans le cas général, la recette permet de vérifier que :
▸ Le logiciel n’a pas d’anomalie constatée
▸ Les fonctionnalités livrées sont bien celles demandées
▸ Dans le cas XP :
▸ Tests de recettes spécifiés par le client
▸ Tests fonctionnels écrits par le testeur
   Livraison possible lorsque tous les tests réussissent
Test Unitaires
▸ Ecrits avant le code à tester
▸ Plusieurs rôles :
▸ Rythmer la programmation (progression « d’alpiniste »)
▸ Guider la conception
▸ Documenter le code produit (cf. notion de « contrat »)

## Slide 32: Développement piloté par les tests
Test Unitaires (nouvelle implémentation)
1. Identifier une sous-partie du problème
2. Ecrire un test indiquant si le problème est résolu
3. Exécuter le test... qui doit échouer
4. Ecrire le code
5. Exécuter le test pour vérifier que le code fonctionne correctement
Test Unitaires (modification de conception)
1. Modifier le test concerné
2. Exécuter le test... qui doit échouer
3. Modifier le code
4. Exécuter le test pour vérifier que le code fonctionne correctement

## Slide 33: Conception simple
Eviter la spéculation
▸ Conception = Investissement (en temps et/ou complexité)
▸ Identifier toutes les classes ou modules dont sera constitué le système,
héritage...
▸ Implémenter un système générique pour facilement implémenter
chaque fonctionnalité spécifique
▸ Cet investissement peut-être bénéfique...
▸ Mais si on a mal « spéculé » ?
▸ XP : Se concentrer sur une et une seule fonctionnalité
▸ Obtenir la meilleure conception possible... ...
▸ sans aller au-delà
▸ « Do the simplest thing that could possibly work »
▸ « You Aren’t Gonna Need It » (YAGNI)
▸ Implémenter le strict nécessaire
▸ Complètement et correctement
▸ Tests unitaires compris

## Slide 34: Conception simple
Simplicité x Facilité
▸ Le plus simple n’est pas forcément le plus facile
▸ Par exemple, dupliquer le code d’une méthode pour avoir une version légèrement modifiée est facile...
▸ Méthode ayant des anomalies  Rechercher toutes les variantes pour les corriger
▸ Toutefois, ne pas oublier de progresser
Règles de simplicité XP
▸ Tous les tests doivent être exécutés avec succès
▸ Chaque idée doit être exprimée clairement et isolément
▸ Tout doit être écrit une fois et une seule
▸ Le nombre de classes, de méthodes et de lignes de code doit être minimal

## Slide 35: Remaniement
Définition
« Procédé consistant à modifier un logiciel de telle façon que, sans altérer son comportement vu de l’extérieur, on en ait amélioré la structure interne »
Transformations de code
▸ Martin Fowler en a répertorié plusieurs dizaines
▸ Décrites avec grande précision
▸ Présentation proche des « Design Patterns »
▸ Beaucoup peuvent être appliqués mécaniquement
▸ Certains IDE commencent même à en automatiser certains (i.e. Eclipse)
Exemples de résultats
▸ Elimination du code dupliqué
▸ Séparation des idées
▸ Elimination de code mort

## Slide 36: Remaniement
Lien avec les tests
▸ Chaque modification apportée par une transformation est minime
▸ Grâce aux tests on peut être certain qu’aucune erreur n’a été introduite
▸ On peut facilement revenir en arrière
▸ Comme dans la nature :
▸ Chaque remaniement est une mutation isolée
▸ Les tests font office de sélection naturelle
▸ Les mutations nocives sont éliminées
▸ La robustesse du code est accrue

## Slide 37: Métaphores
Dans un projet classique
▸ On cherche à communiquer
▸ Sur ce que l’on attend du projet
▸ Sur ce que l’on a réalisé
▸ D’où un effort de rédaction non négligeable
▸ But : obtenir une vision commune
▸ Souvent noyée dans une documentation trop détaillée
XP se focalise sur la vue d’ensemble
▸ Conserver uniquement le strict nécessaire
▸ Eviter la redondance
▸ En général quelques pages suffisent
▸ Utilisation de métaphores
▸ Eviter le jargon technique
▸ Utiliser des « images »

## Slide 38: Programmation en binôme
Fonctionnement du binôme
▸ Toujours deux développeurs devant une machine
▸ Pilote : Ecriture du code, manipulation des outils...
▸ Co-Pilote : Relecture continue du code, propositions...
▸ Dialogue permanent pour réaliser la tâche en cours
Formation des binômes
▸ Changement fréquent des binômes (plusieurs fois par jour)
▸ Sélection libre :
▸ On demande l’aide de quelqu’un d’autre
▸ Il ne peut refuser ou seulement temporairement
▸ Exemples de critères de choix :
▸ (Faire) Profiter de l’expérience
▸ Intérêt pour la tâche à réaliser

## Slide 39: Programmation en binôme
Répartition des tâches
▸ Chaque développeur est responsable de ses tâches
▸ Alors, à tout instant :
▸ Il travaille sur une de ses tâches
▸ Il aide quelqu’un d’autre à réaliser sa tâche
▸ NB : Une tâche pourra être réalisée en plusieurs fois
Une pratique « rentable » ?
▸ Un binôme est plus rapide sur une tâche donnée qu’un programmeur seul
▸ Amélioration de la qualité du code  Réduction du coût de maintenance
▸ Partage des connaissances, Cohésion d’équipe

## Slide 40: Programmation en binôme
Précautions
▸ Rester clair :
▸ Collaboration active et continue
▸ Pas « un qui code l’autre qui sur veille »
▸ Qualités humaines de l’équipe déterminantes
▸ S’assurer que le co-pilote ne « décroche » pas
▸ Gérer les différences de niveau (pas de marginalisation)
▸ S’ouvrir sur le reste du groupe en cas de problème
▸ Rester réaliste...
▸ Il est difficile de fonctionner en binôme 100% du temps
Espace de travail
▸ Eviter le cloisonnement pour favoriser les échanges
▸ Concept de « War Room »

## Slide 41: Responsabilité collective du code
Modèles actuels : Responsabilité individuelle
▸ Chaque développeur évolue dans une partie réservée
▸ Nécessite de se mettre d’accord sur les interfaces
▸ Limite les interférences
▸ Garantie une certaine autonomie
▸ Notion de « responsable » souvent entâchée de « faute »
▸ Séparation des connaissances
▸ Duplication de code
▸ Pas de progression dans les compétences
Modèles actuels : Absence de responsabilité
▸ Code appartenant à toute l’équipe et à personne à la fois
▸ Tout le monde peut modifier l’application selon les besoins
▸ Développement opportuniste
▸ Design « plat de spaghettis »

## Slide 42: Responsabilité collective du code
Modèle XP
▸ Chaque binôme peut intervenir sur n’importe quelle partie
▸ Mais chacun est responsable de l’ensemble
▸ Par ex. un binôme peut revoir une partie peu claire du code
▸ Fonctionne bien uniquement dans un cadre XP
▸ Tests unitaires
▸ Intégration continue
▸ Remaniement
▸ Règles de codage
La fin des spécialistes ? Non !
▸ Ils doivent devenir polyvalent
▸ Mais agissent comme consultant interne
▸ Mise en commun des connaissances
▸ Interlocuteurs privilégiés dans leur domaine

## Slide 43: Règles de codage
Pourquoi ?
▸ Homogénéisation nécessaire (responsabilité collective)
▸ Prise en main plus rapide du code écrit par d’autres
▸ A définir avant le démarrage du projet
▸ Parfois mal perçues, mais
▸ Adaptation assez rapide
▸ Prise de conscience du travail en équipe
▸ Peut s’inscrire dans une démarche qualité
Aspects couverts
▸ Présentation du code (indentation, espaces...)
▸ Organisation des commentaires
▸ Règles de nommage (classes, méthodes, constantes...)
▸ Système de noms (vocabulaire commun, métaphore...)
▸ Idiomes de codage (parcours de liste, singletons...)

## Slide 44: Intégration continue
Pourquoi éviter des périodes d’intégration ?
▸ Profiter immédiatement des efforts de chacun
▸ Coût de l’intégration augmente très vite avec l’éloignement dans le temps des intégrations successives
▸ Fréquence d’intégration ”classique” : 1/semaine
▸ Fréquence XP : 1/jour à n/heure
Méthode de travail : Gestion de versions
▸ Test Unitaires = Tests de non-régression
▸ Processus suivi :
1. Récupération d’une copie locale
2. Modification de la copie
3. Mise à jour de la copie locale lorsqu’elle passe les tests
4. Correction des éventuels problèmes
5. Mise en dépôt de la copie locale lorsqu’elle passe les tests

## Slide 45: Client sur site
Notion d’équipe
▸ Client intégré à l’équipe de développement
▸ Equipe
▸ Ensemble des développeurs
▸ « Whole Team » (client et programmeurs)
Avantages
▸ Spécifications fonctionnelles généralement floues, ici :
▸ Client disponible pour apporter ses compétences métier
▸ Maitrise d’ouvrage conservée par le client
▸ Définition des tests de recette par le client
Une pratique inaccessible ?
▸ Très difficile de trouver quelqu’un de suffisamment disponible

## Slide 46: Rythme durable
Maintenir un niveau optimal
▸ Savoir travailler... mais aussi se reposer !
▸ Beaucoup d’énergie nécessaire pour :
▸ Trouver des solutions de conception simples
▸ Ecrire du code propre
▸ Penser à des tests unitaires
▸ Explorer avec son binôme les problèmes rencontrés
▸ On peut faire des heures supplémentaires
▸ Sur une cour te période de temps
▸ Suivie d’une période de relâchement
Traiter les problèmes réels
▸ Règle : « Pas d’heures sup’ deux semaines de suite »
▸ Ne pas la respecter est le signe d’un problème plus profond
▸ Plutôt le résoudre que le masquer par un sur plus de travail

## Slide 47: Livraisons fréquentes
Rythment le projet
▸ Livraisons régulières comme point de synchronisation
▸ Le client fixe ces dates, par exemple :
▸ Pour un projet de six ou sept mois
▸ On pourra espacer les livraisons d’environ un mois et demi
▸ La première livraison arrivant au bout de deux mois
▸ La première livraison doit arriver le plus tôt possible
▸ Dissiper d’éventuels malentendus
▸ Donner consistance au projet
▸ Les livraisons doivent être aussi proches que possible
▸ Pilotage précis du projet
▸ Donner des preuves de son avancement

## Slide 48: Livraisons fréquentes
Un « feedback » pour le client
▸ Mieux cerner ses besoins
▸ Etre rassuré sur l’avancement réel du projet
Un « feedback » pour l’équipe
▸ Sentiment régulier de « travail fini »
▸ Confrontation du produit à un environnement réel

## Slide 49: Planification itérative
Rythme
▸ Environ 2 ou 3 itérations entre deux livraisons
▸ Pour un projet de six ou sept mois
▸ Itérations de deux semaines environ
Séances de planification (« Planning Game »)
▸ Livraisons et itérations sont des cycles imbriqués
▸ Deux niveaux de granularité pour le pilotage
▸ Livraison  Fonctionnalités
▸ Itérations  Tâches à réaliser par les développeurs
▸ Ces deux cycles sont découpés en trois phases
1. Exploration, identifier le travail et estimer son coût
2. Engagement, sélectionner le travail pour le cycle en cours
3. Pilotage, contrôler la réalisation de ce qui est demandé

## Slide 50: Planification itérative : livraisons
Exploration (de plusieurs jours à quelques heures)
▸ Définir les scénarios client
▸ Granularité fine (plus fine que les Use Cases)
▸ Doit être testable
▸ Généralement notés sur des fiches A5
▸ Plus simples à manipuler
▸ Estimer les scénarios client
▸ Attribution d’un nombre de « points » (jours théoriques)
▸ Tenir compte du codage des tests et de la validation
▸ En cas d’inconnue technique􀀀prototypage rapide
▸ Scinder/Fusionner des scénarios si nécessaire

## Slide 51: Planification itérative : livraisons
Exploration (de plusieurs jours à quelques heures)
▸ Définir les scénarios client
▸ Granularité fine (plus fine que les Use Cases)
▸ Doit être testable
▸ Généralement notés sur des fiches A5
▸ Plus simples à manipuler
▸ Estimer les scénarios client
▸ Attribution d’un nombre de « points » (jours théoriques)
▸ Tenir compte du codage des tests et de la validation
▸ En cas d’inconnue technique􀀀prototypage rapide
▸ Scinder/Fusionner des scénarios si nécessaire

## Slide 52: Planification itérative : livraisons
Engagement (quelques heures seulement)
▸ Trier les scénarios (9 tas)
▸ Par priorité (client) : Indispensable, Essentiel, Utile
▸ Par risque (programmeurs) : Fort, Moyen, Faible
▸ Annoncer la « vélocité » de l’équipe
▸ Nombre de points que peut traiter l’équipe en une itération
▸ Pour la première itération le coach fournit sa propre
estimation
▸ Répartir les scénarios parmi les livraisons à venir
▸ Le client « achète » les scénarios en fonction de la vélocité
▸ Création du plan de livraison provisoire

## Slide 53: Planification itérative : livraisons
Pilotage (jusqu’à la date de livraison)
▸ Suivre les tests de recette
▸ Nombre de tests réalisés par le client et les testeurs
▸ Nombre de tests validés
▸ Gérer les défauts􀀀Scénarios supplémentaires
1. Intégrer au mécanisme général de planification
2. Priorité absolue
Et ensuite ?
▸ Livrer sans délai  Reporter les scénarios manquants
▸ Célébrer l’événement et prendre du recul
▸ Repas hors du lieu de travail par exemple
▸ Bonne occasion pour se détendre
▸ Démarrage d’un nouveau cycle
▸ Amélioration de la fiabilité des estimations

## Slide 54: Planification itérative : Itérations
Exploration
▸ Analyser les scénarios pour les scinder en tâches
▸ Activité de conception (même superficielle)
▸ Questions au client et discussion en sa présence
▸ Tâche : réalisable par un binôme en une ou deux journées
Engagement
▸ Choisir et estimer des tâches
▸ Equilibrage des choix dans l’équipe
▸ Fusion/Scission de tâches (si nécessaire)
▸ Avancement/Report de scénarios (si nécessaire)
▸ Production du plan d’itération

## Slide 55: Planification itérative : Itérations
Pilotage
▸ Réalisation des tâches (mise à jour du plan d’itération)
▸ Tournée du Tracker (au moins deux fois par semaine)
▸ Déceler tout dérapage au plus tôt
▸ Prendre des mesures correctives (alléger une charge...)
▸ Stand-up meetings
▸ Chaque matin un point sur la situation ou les difficultés
▸ Pas une réunion technique ni un suivi des tâches
▸ Permet d’organiser la journée (binômes...)
Et ensuite ?
▸ Petite livraison informelle au client de l’équipe
▸ Mise à jour des coûts des scénarios réalisés
▸ Célébrer l’événement...
▸ Un pot pour repartir sur de bonnes bases